MINIT MESYUARAT KICK-OFF

Program Penyelenggaraan Modul e-Docs Legal dan Latihan Google Workspace

Nota latihan: Dokumen ini adalah rekaan sepenuhnya untuk latihan Modul 11. Tiada kaitan dengan mana-mana pihak sebenar. Jangan anggap mana-mana fakta sebagai disahkan tanpa semakan sumber.

| Tarikh | 10 Mac 2026 |
| --- | --- |
| Masa | 9:30 pagi - 10:40 pagi |
| Tempat | Bilik Mesyuarat Bahagian Undang-Undang, ATP |
| Pengerusi | Timbalan Pengarah Bahagian Undang-Undang |

# Kehadiran

- Bahagian Undang-Undang ATP

- Unit ICT ATP

- Unit Perolehan ATP

- Delta Cipta Solutions Sdn. Bhd.

# Perbincangan

3.1 Vendor menyatakan akses sistem belum diterima dan memohon akses sebelum 11 Mac 2026.

3.2 Unit ICT memaklumkan akses kepada persekitaran latihan hanya boleh diberi selepas Borang ICT-7 dilengkapkan.

3.3 Bahagian Undang-Undang meminta modul latihan memasukkan contoh tugasan memo, minit mesyuarat dan jadual isu.

3.4 Senarai peserta masih belum dimuktamadkan kerana terdapat pertukaran pegawai di dua cawangan negeri.

3.5 Pengerusi bersetuju secara prinsip bahawa tarikh latihan 18 hingga 21 Mac 2026 boleh dikekalkan tertakluk kepada akses dan senarai peserta. Tiada keputusan mengenai perubahan harga dibuat dalam mesyuarat ini.

# Tindakan

| Tindakan | Pemilik | Tarikh Akhir | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Lengkapkan Borang ICT-7 untuk akses latihan | Vendor + Unit ICT | 12 Mac 2026 | Belum selesai |
| Sahkan senarai peserta | Bahagian Undang-Undang | 13 Mac 2026 | Belum selesai |
| Edarkan jadual latihan akhir | Vendor | 14 Mac 2026 | Menunggu akses |